No dia 04/07/2024, às 14:00, reuniu-se Thalles de Melo com o participante Antônio Lage para discutir os requisitos mínimos para o desenvolvimento do aplicativo de cadastro de beneficiários da FUCAM.

A reunião foi iniciada com uma breve apresentação do projeto por Antônio, que destacou a importância do aplicativo para otimizar o processo de cadastro e gerenciamento dos beneficiários. A seguir, foram discutidos os requisitos funcionais do aplicativo.

Primeiramente, foi definido que o aplicativo deve permitir o cadastro de novos beneficiários com os seguintes campos: Nome completo, Estado Civil, Escolaridade, CPF e Idade. Estes dados devem ser armazenados em um banco de dados seguro e acessível. Além disso, deve ser possível buscar beneficiários pelo CPF e atualizar seus dados. Para isso, uma nova janela será aberta para a atualização dos dados.

Também foi discutida a necessidade de consulta de beneficiários pelo CPF, onde os resultados da busca devem ser exibidos de forma clara, permitindo a visualização dos dados do beneficiário.

Na sequência, foram abordados os requisitos não funcionais. Em termos de segurança, o aplicativo deve garantir a proteção dos dados armazenados contra acessos não autorizados, utilizando práticas recomendadas para criptografia e proteção de dados. Quanto à usabilidade, a interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, garantindo uma experiência agradável para todos os usuários. Deve haver mensagens de erro e confirmação claras para guiar os usuários nas ações.

Quanto à utilização, foi acordado que o aplicativo deve ser responsivo e performático, garantindo um tempo de resposta adequado para todas as operações. Além disso, ele deve ser compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais, garantindo acesso universal.

Por fim, foi definido o seguinte cronograma de desenvolvimento:

| AÇÃO | QUANDO |
| --- | --- |
| Levantamento de requisitos do sistema a ser criado | 10/07 |
| Pesquisar os conteúdos necessários para a elaboração do sistema | 12/07 |
| Elaborar rascunho de sistema de registro de beneficiário | 19/07 |

A próxima reunião foi agendada para revisão do progresso e ajustes necessários.

A reunião foi encerrada por Thalles de Melo, que agradeceu pelo diálogo.